合同编号：

技术开发（委托）合同

项目名称：数字化档案管理系统开发

委托方（甲方）：西安聚创信息技术有限公司

受托方（乙方）：陕西中创驰科技有限公司

签订时间： 202210月

签订地点： 西安市

经友好商议双方签订 数字化档案管理系统开发 合同，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下合同，并由双方共同恪守。

一、合作方式：

乙方根据甲方的要求建设企业内部管理所需的业务应用系统，并向甲方提供技术培训；甲方向乙方支付费用，乙方向甲方开具发票。

- 软件开发内容：

数字化档案管理是对传统干部人事档案管理工作的一次创新，能够实现对档案和档案材料收集、鉴别、整理、保管、转递、统计、查阅等日常工作的数字化管理，并可通过组织系统专网实现干部档案的网上浏览和远程查借阅。

2.软件的构成及功能需求如下：

管理功能

可以针对每个部门设置系统内操作菜单或功能按键的可视及可用，对于不具有可视权限的用户登陆系统后将无法看到该菜单或按键，而对于不具有可用权限的用户登陆系统。

收文转档案功能

对于日常登记的收文数据，系统支持一键转为档案数据，无需再二次录入，大大提高档案数据录入的效率。

日常文件管理

日常文件登记包含【收文登记】、【行文登记】、【合同登记】，这三个模块的功能就是将日常的收文、行文和合同登记到软件中进行管理。

日常文件归档

对于符合归档条件的收文、行文、合同，可以直接转为档案数据，从而避免了重复录入，大大提高了工作效率。日常文件转档案分为：【收文转档案】、【行文转档案】、【合同转档案】。

档案统计功能

系统具有实时查询统计功能，当查询结果呈现时，系统会自动统计符合条件的记录数及相关数据的汇总；系统还具有综合统计功能，可以进行一键分类综合查询，分别统计各个档案模板的数据记录及相关数据汇总。

档案模板管理

档案模板可简单理解为录入不同档案的各个数据表，如基建档案模板、员工档案模板、财务档案模板等。档案模板不同，录入字段、档案分类、录入档案，方便对档案的管理。

三、开发期限及质保：

合同签订之日起60个工作日，提供一年的系统维护。

四、费用支付：

1.项目总费用为：陆万捌仟伍佰元整（￥：68500元）。

2.付款方式：技术开发费用 1 次支付，项目开发完成并经甲方验证后，一次性支付本次合同总额100%，即：陆万捌仟伍佰元整（￥：68500元）。

- 3.甲方付款前乙方应先向甲方开具相应金额的正式发票。

乙方开户银行名称、开户银行和帐号为：

名    称： 西安聚创信息技术有限公司

开户银行： 北京银行股份有限公司西安未央路支行

账    号： 20000060813800101760623

五、双方权利和义务：

1.如系统设计存在缺陷，导致整个系统无法正常运行，甲方保留追回所有投入的权利；

2.乙方需协助甲方安装调试，直至甲方验收合格；

3.乙方负责为甲方培训合格使用人员，甲方接受培训的人员应达到熟练操作并能解决简单问题的程度；

4.系统维护：乙方负责免费维护12 个月。系统出现紧急问题，乙方人员应于甲方发出维修通知后3日内到达现场。

六、知识产权条款：

因本合同产生的开发成果（包含系统数据）由甲方享有使用权。

七、合同的补充、变更、终止：

1.合同的补充、变更、修改：如因业务发展需要对本合同现有内容进行补充、变更、修改，由双方或任何一方提出补充、变更、修改的建议和方案，经双方协商并达成统一意见后，以书面形式，并由双方签字盖章后补充为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

2.合同的终止：本合同在履行过程中，如有任何一方要求暂时停止或终止本合同的执行，应提前一星期向对方提出，经双方协商并达成一致意见后，方可执行。

八、违约责任：

1.乙方应按以上工作期限的时间按时完成工作进度如果超过工作期限，甲方最多给于乙方15天补充时间。如再迟延超过10天，影响甲方正常使用的，甲方有权单方终止合同，乙方应于甲方终止合同。

2.如乙方擅自中断开发，甲方有权终止合同；给甲方造成其他损失的，应予赔偿。

3.乙方提交的工作成果验收合格后，甲方应按时履行付款义务，如甲方无正当理由迟延付款，每迟延三日，应向乙方支付迟延支付部分金额的1%作为违约金。

九、管辖：

本合同在履行过程中如发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由甲方所在地法院管辖。

十、其他：

本合同一式贰份，甲乙方各持壹份，自双方签字之日起生效。

甲方： 西安聚创信息技术有限公司 （盖章）

法定代表人/委托代理人：                （签名）

年   月   日

乙方： 陕西秦云数据技术有限公司（盖章）

法定代表人/委托代理人：             （签名）

年   月   日